# 数学学习提升 App 开发文档

个人版 MVP（学生端＋家长 QQ 机器人日报）——架构、数据、接口与分步开发指南

文档版本：V1.3（MVP＋持续更新架构）　|　编制日期：2026 年 8 月　|　依据：《高中数学教学能力体系分析报告》及已确认产品决策　|　用途：后续“一步一步开发”的执行依据

# 一、文档说明与使用方式

本文档是《数学学习提升 App》个人版 MVP 的完整开发依据，覆盖产品需求摘要、总体架构、数据设计、接口设计、学生端模块设计、核心流程、架构演进与持续更新、分步开发步骤、测试计划与迭代路线。后续开发将严格按照第九部分（开发步骤）的阶段顺序推进：每完成一个阶段，先对照该阶段的“验收点”自检，通过后再进入下一阶段。

开发原则　先跑通最小闭环，再逐步加功能。MVP 只实现“诊断→练习→错题→QQ 日报”，所有后续功能（目标管理、周测模考、AI 讲解与变式、云同步、教师端）都通过预留扩展点接入，不改动核心架构。

修订记录：V1.4（2026-08-08）标记阶段 2 已完成，记录数据层与题库实现细节；V1.3（2026-08-08）标记阶段 0、阶段 1 已完成，记录实际环境与构建配置，新增项目进度总览；V1.2（2026-08-07）架构升级为 DDD 有界上下文＋模块化单体，新增学习/内容/通知三域划分；V1.1（2026-08-07）新增“八、架构演进与持续更新”章节，接口统一升级为 /api/v1/，明确内容双轨、数据迁移、发布流程与测试基线。

## 1.1　术语表

表1　术语与含义

| 术语 | 含义 | 关联模块 |
| --- | --- | --- |
| 四因子 | 知识 K / 思维 T / 规范 S / 临场 P，成绩的四个决定因子 | 诊断、报告 |
| 六步闭环 | 诊断→归因→定标→方案→执行→评估 | 全局 |
| 五域能力 | 报告中的教师能力模型，转化为学生端功能依据 | 全局 |
| MVP | 最小可行产品：诊断＋练习＋错题＋日报 | 全局 |
| 绑定码 | 学生端生成的短码，家长用它完成 QQ 绑定 | 家长通知 |
| openid | 家长在 QQ 机器人会话中的唯一标识 | 服务端 |
| 日报摘要 | 每日上送的最小化学习数据（不含题目全文） | 家长通知 |
| 扩展点 | 预留的抽象接口，后续功能沿接口增量实现 | 架构 |
| 有界上下文 | DDD 中职责清晰的领域边界（学习/内容/通知三域） | 架构 |
| 模块化单体 | 单进程部署、模块边界清晰的应用形态，可逐步按域拆分 | 架构 |

## 1.2　项目进度总览

当前进度　阶段 0（环境准备）✅ 已完成；阶段 1（工程骨架）✅ 已完成；阶段 2（数据层与题库）✅ 已完成；阶段 3–6 待开发。下一阶段：阶段 3 诊断报告。

✅ 已完成：Flutter 3.44.9（D:\flutter）、Android SDK（D:\Android，API 36）、iQOO Z5x 真机连接、QQ 官方机器人注册；

✅ 已完成：math_up_app 工程骨架（依赖、中文主题、路由、6 个占位页），调试 APK 构建并真机运行验收通过；

✅ 已完成：阶段 2 数据层与题库（章节树 18 章、题库 77 题、SQLite 六表与迁移、题库导入管线），内容校验与 flutter test 全部通过；

○ 待办：内网穿透注册（cpolar/花生壳）；阶段 3 诊断报告 → 阶段 4 练习错题 → 阶段 5 通知服务 → 阶段 6 联调部署。

# 二、产品需求摘要（MVP）

## 2.1　目标与使用场景

个人使用：一名高中生（学生端 App）＋一位家长（官方 QQ 机器人接收日报），无多租户、无商业化、无管理后台。

学生目标：通过“诊断→练习→错题”闭环快速提分并记录思维薄弱点；

家长目标：每天及时了解孩子完成情况，无需安装第二个 App。

内容基准：四川地区、新高考 II 卷（3+1+2）、人教 A 版 2020 年 5 月第一版教材，覆盖高一至高三全学段。

## 2.2　MVP 功能清单

表2　功能范围：MVP 与后续版本

| 模块 | 功能点 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 首次诊断 | 选年级→自适应诊断（15 题）→四因子得分 | MVP |
| 学情报告 | 四因子雷达图、薄弱知识点、归因清单 | MVP |
| 练习 | 按薄弱知识点推荐、计时、即时解析 | MVP |
| 错题本 | 自动收录、三类归因、重做与掌握状态 | MVP |
| QQ 日报 | 绑定、每日摘要推送、主动拉取、解绑 | MVP |
| 目标管理 | SMART 目标、4 周/学期/年里程碑 | V1.1 |
| 周测模考 | 按 II 卷结构组卷、限时、失分矩阵 | V1.2 |
| AI 讲解变式 | AI 生成讲解与变式题（人工审核） | V1.3 |
| 云同步/教师端 | 账号体系、班级接口、日报历史页 | V1.4 |

## 2.3　非功能要求

离线可用：无网时本地完成练习与错题记录，恢复网络后补传日报摘要；

数据最小化：服务端只接收日报摘要，不接收题目全文与个人敏感信息；

单用户：学生端无需登录，数据存本地 SQLite；

性能：App 冷启动 < 2 秒，题目加载 < 1 秒，支持 60 帧滚动。

# 三、总体架构

架构形态：采用 DDD 领域驱动设计组织代码——先按有界上下文划分领域（学习域/内容域/通知域，详见 8.8），各域内分层建模；整体保持模块化单体（单进程部署），现阶段不拆微服务，但域边界与接口为未来按域拆分预留。

## 3.1　系统组成

系统由三个部分组成，数据流向如下：

学生端 App（Flutter，本地 SQLite）

│  ① 绑定码/状态查询  ② 日报摘要上送

▼

通知服务（FastAPI + SQLite + APScheduler，部署于个人设备）

│  ③ 绑定指令回调  ④ 日报消息推送（官方 QQ 机器人 API）

▼

家长 QQ（与官方机器人会话，接收日报）

关键边界：机器人密钥与家长 openid 只保存在服务端，学生端 App 不与 QQ 平台直连；学生端与服务端之间只传输绑定信息与日报摘要。

## 3.2　技术选型

表3　技术选型与理由

| 技术 | 用途 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| Flutter | 学生端跨平台 App | 一套代码覆盖 iOS/Android，数学公式与图表渲染生态成熟 |
| flutter_math_fork | 公式渲染 | LaTeX 风格公式显示，适合数学题干与解析 |
| fl_chart | 雷达图/趋势图 | 报告页图表轻量实现 |
| sqflite/drift | 本地数据库 | SQLite 稳定可靠，离线优先 |
| Python FastAPI | 通知服务 | 轻量、易扩展，AI 集成生态好 |
| APScheduler | 定时推送 | 每日 21:30 触发日报任务 |
| 官方 QQ 机器人 API | 家长通知 | 合规通道，个人使用配额内可满足日推 1 条 |
| SQLite（服务端） | 绑定与日志 | 单用户场景无需数据库服务 |
| Git＋semver 版本规范 | 版本管理与变更记录 | 内容、功能双轨持续更新的基线 |
| 内网穿透（cpolar/花生壳） | QQ Webhook 公网回调 | 家用电脑部署时保证 QQ 平台可达 |
| DDD 领域驱动设计 | 架构组织方式 | 领域概念清晰、模块边界稳定，为按域拆分预留 |

## 3.3　分层架构

学生端采用 feature 优先的四层结构，服务端采用四层结构，模块之间只通过领域实体与接口交互：

学生端：presentation（页面/组件）→ application（用例）→ domain（实体/仓储接口）→ infrastructure（SQLite/题库 JSON）

服务端：api（路由）→ application（用例/编排）→ domain（领域实体与规则）→ infrastructure（通道/仓储实现）

## 3.4　扩展点（后续增量功能接入位）

以下接口在 MVP 提供规则实现，后续版本直接替换实现类即可，不修改上层调用：

// 学生端（Dart）扩展点

abstract class QuestionRepository { Future<List<Question>> byKnowledge(String code); }

abstract class DiagnosticEngine { Future<DiagnosisResult> run(List<AnswerRecord> records); }

abstract class Recommender { Future<List<Question>> recommend(DiagnosisResult d); }

abstract class SyncService { Future<void> uploadDailyDigest(DailyDigest d); }

abstract class ContentProvider { Future<ContentIndex> loadContent(); } // 内容源：本地 assets → 远程内容包

# 服务端（Python）扩展点

class NotificationChannel(ABC):

async def send(self, message: DigestMessage) -> bool: ...

class QQBotChannel(NotificationChannel): ...   # MVP

class EmailChannel(NotificationChannel): ...   # 预案

内容与代码分离：题库与章节树作为独立内容包（content/），统一由 ContentProvider 提供；MVP 读本地 assets，未来切换远程内容包时只需替换该接口实现。

扩展点与有界上下文对应：ContentProvider 属内容域，DiagnosticEngine/Recommender 属学习域，NotificationChannel 属通知域，SyncService 属共享支撑；各域通过防腐层接口交互，不直接依赖实现。

## 3.5　目录结构

仓库采用 monorepo 布局：app/（Flutter 学生端）、server/（通知服务）、content/（题库与章节树，独立版本）、docs/（文档与 CHANGELOG）。各端内部结构如下：

math_up_app/                     # Flutter 学生端（DDD-lite）

├─ lib/

│  ├─ main.dart

│  ├─ app.dart                  # 路由与主题

│  ├─ core/

│  │  ├─ db/database.dart        # infrastructure：SQLite 初始化

│  │  ├─ domain/                 # 领域层

│  │  │  ├─ models/              # 实体与值对象

│  │  │  └─ repositories/        # 仓储接口

│  │  ├─ infrastructure/         # SQLite/题库 JSON 实现

│  │  └─ application/            # 用例（诊断/推荐/摘要）

│  └─ features/

│     ├─ onboarding/             # 首次启动选年级

│     ├─ diagnosis/              # 诊断与报告

│     ├─ practice/               # 练习

│     ├─ errorbook/              # 错题本

│     └─ settings/               # 家长通知设置

├─ assets/data/chapters.json     # 章节树

└─ assets/data/questions.json    # 题库

notify_server/                   # FastAPI 通知服务（DDD 分层）

├─ app/

│  ├─ main.py                    # 入口

│  ├─ config.py                  # QQ 凭据/推送时间

│  ├─ schemas.py                 # 请求响应模型

│  ├─ api/ bind.py digest.py qq_callback.py     # 路由层

│  ├─ application/ digester.py scheduler.py      # 用例/编排

│  ├─ domain/ entities.py                        # 领域实体与规则

│  └─ infrastructure/

│     ├─ channels/ qq_bot.py email.py            # 通道实现

│     └─ repository.py                           # 数据仓储实现

├─ requirements.txt

└─ README.md

# 四、数据设计

## 4.1　章节树与知识点编码（人教 A 版 2020 年 5 月第一版）

知识点编码规则：册代码-章-节，如 A1-3-2 表示必修第一册第 3 章第 2 节。题目、诊断、错题均使用该编码，保证全链路可追溯。

年级—章节映射（诊断与推荐按此取题）：高一＝必修第一、二册；高二＝选择性必修第一、二、三册；高三＝全部章节＋综合复习组。

章节树文件 chapters.json 与题库 questions.json 必须使用同一套编码，导入时做一致性校验，杜绝悬空知识点。

表4　五册章节树与编码前缀

| 册 | 章节 | 核心知识点 | 编码前缀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必修第一册 | 第1章 集合与常用逻辑用语 | 集合运算、充分必要条件、量词 | A1-1 |
| 必修第一册 | 第2章 一元二次函数、方程和不等式 | 不等式性质、基本不等式 | A1-2 |
| 必修第一册 | 第3章 函数的概念与性质 | 函数概念、单调性、奇偶性 | A1-3 |
| 必修第一册 | 第4章 指数函数与对数函数 | 指数对数运算与图像性质 | A1-4 |
| 必修第一册 | 第5章 三角函数 | 任意角、三角公式、图像性质 | A1-5 |
| 必修第二册 | 第6章 平面向量及其应用 | 向量运算、解三角形 | A2-6 |
| 必修第二册 | 第7章 复数 | 复数四则运算、几何意义 | A2-7 |
| 必修第二册 | 第8章 立体几何初步 | 空间几何体、点线面位置关系 | A2-8 |
| 必修第二册 | 第9章 统计 | 抽样、频率分布、百分位数 | A2-9 |
| 必修第二册 | 第10章 概率 | 古典概型、事件关系 | A2-10 |
| 选择性必修第一册 | 第1章 空间向量与立体几何 | 空间向量、夹角与距离 | B1-1 |
| 选择性必修第一册 | 第2章 直线和圆的方程 | 直线方程、圆、位置关系 | B1-2 |
| 选择性必修第一册 | 第3章 圆锥曲线的方程 | 椭圆、双曲线、抛物线 | B1-3 |
| 选择性必修第二册 | 第4章 数列 | 等差等比、数列求和 | B2-4 |
| 选择性必修第二册 | 第5章 一元函数的导数及其应用 | 导数概念、单调性与极值 | B2-5 |
| 选择性必修第三册 | 第6章 计数原理 | 排列组合、二项式定理 | B3-6 |
| 选择性必修第三册 | 第7章 随机变量及其分布 | 分布列、期望与方差 | B3-7 |
| 选择性必修第三册 | 第8章 成对数据的统计分析 | 回归分析、独立性检验 | B3-8 |

## 4.2　题库 JSON 格式

题库文件 assets/data/questions.json 的题目结构如下（难度 1–5，1 最易；lose_type 取值 knowledge/method/calculation/standard/psychology）：

{

"id": "A1-3-2-001",

"chapter": "A1-3",

"knowledge_point": "函数单调性的定义与判断",

"type": "choice",

"difficulty": 2,

"thinking_method": "逻辑推理",

"lose_type": "knowledge",

"stem": "设 f(x) 在区间 I 上单调递减，若 x1 < x2，则必有……",

"options": ["f(x1) > f(x2)", "f(x1) < f(x2)", "f(x1) = f(x2)", "无法确定"],

"answer": "A",

"explain": "由单调递减定义，x1 < x2 时 f(x1) > f(x2)。",

"variant_group": "A1-3-2"

}

## 4.3　学生端 SQLite 表概览

表5　学生端数据表

| 表 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| question | id/chapter/knowledge_point/type/difficulty/tags/answer/explain | 内置题库（导入自 JSON） |
| diagnosis | id/date/k_score/t_score/s_score/p_score/weak_points | 历次诊断结果 |
| answer_record | id/question_id/result/seconds/date | 每题作答与用时 |
| error_book | id/question_id/lose_type/status/redo_count | 错题与重做状态 |
| app_config | key/value | 年级、推送时间、日报开关、绑定状态 |
| digest_queue | id/date/payload/synced | 离线时缓存待上送的摘要 |

## 4.4　服务端表概览

表6　服务端数据表

| 表 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| binding | device_id/bind_code/parent_openid/status/created_at | 学生设备与家长 openid 的绑定关系 |
| digest_log | id/device_id/date/payload/created_at | 每日摘要记录 |
| push_log | id/digest_id/channel/status/error/pushed_at | 推送结果与失败重试记录 |

## 4.5　四因子与归因规则（MVP 规则引擎）

因子得分：诊断 15 题按因子分组（K 6 题、T 5 题、S 2 题、P 2 题），因子得分 = 该组题目正确率；S、P 组含自评题（步骤完整性、限时完成度）。

薄弱知识点：某知识点题目正确率 < 60% 且出现 ≥ 2 题，则标记为薄弱点，按正确率升序排列。

归因清单：错题按 lose_type 统计，前两名作为主归因；MVP 自动归因知识/方法/运算三类，规范/心理类通过作答后的自评选项采集。

## 4.6　数据迁移与内容版本

schema_version：app_config 中固化数据库结构版本号，App 启动时与代码期望版本比对，低版本按序执行迁移脚本；

content_version：content/ 内容包携带版本号，App 升级后自动检测并重导内容（仅覆盖题目数据，不影响学习记录）；

升级必须采用“同签名覆盖安装”，禁止卸载重装，以保证 SQLite 学习数据连续。

math_up_app/lib/core/db/migrations/

├─ 001_init.sql          # 建表（表5）

├─ 002_add_xxx.sql       # 后续结构变更（同步升 schema_version）

└─ migrate.dart          # 按序执行，事务内完成

# 五、接口设计（通知服务）

## 5.1　通用约定

Base URL：部署地址＋版本前缀（如 http://192.168.1.10:8000/api/v1），学生端在设置页配置；

数据格式：JSON；成功返回 200，参数错误 400，未找到绑定 404，冲突 409，服务错误 500；

业务错误码：BIND_CODE_INVALID（绑定码无效）、ALREADY_BOUND（已绑定）、DEVICE_MISMATCH（设备不匹配）、NOT_BOUND（未绑定）。

接口版本化：所有接口统一 /api/v1/ 前缀；新增字段必须向后兼容，破坏性变更必须升级 v2 并保留旧版过渡。

## 5.2　接口清单

表7　API 一览

| 方法 | 路径 | 用途 | 调用方 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/bind | 学生端确认绑定码关联 | 学生端 |
| GET | /api/v1/status | 查询绑定与推送状态 | 学生端 |
| POST | /api/v1/daily-digest | 上送日报摘要 | 学生端 |
| POST | /api/v1/qq/callback | 接收家长 QQ 指令（绑定/日报/解绑） | QQ 平台 |
| 内部 | APScheduler 定时任务 | 每日推送日报 | 服务端 |

## 5.3　接口详述

### 5.3.1　POST /api/v1/bind

请求：{"bind_code": "MATH-8F3K", "device_id": "uuid-of-device"}

响应：{"status": "bound", "parent_nick": "家长昵称"}

错误：404 BIND_CODE_INVALID / 409 ALREADY_BOUND

### 5.3.2　GET /api/v1/status

请求：GET /api/v1/status?device_id=uuid-of-device

响应：{"bound": true, "last_push_at": "2026-08-07 21:30", "daily_enabled": true, "push_time": "21:30"}

### 5.3.3　POST /api/v1/daily-digest

请求：{"device_id": "uuid", "date": "2026-08-07", "practice_count": 10,

"correct_count": 8, "error_count": 2, "minutes": 45,

"weak_points": ["A1-3-2"], "streak_days": 3}

响应：200 {"accepted": true}

### 5.3.4　POST /api/v1/qq/callback（QQ 平台 Webhook）

事件：C2C 消息，家长发送文本指令

"绑定 MATH-8F3K"  → 记录 openid 与绑定码关联

"日报"           → 立即推送当日摘要

"解绑"           → 解除绑定

响应：200 确认收到

## 5.4　QQ 机器人接入说明

在 QQ 开放平台注册开发者账号并创建机器人，获取 AppID、AppSecret 与 Token；

配置 Webhook 回调地址指向 /api/v1/qq/callback（需公网可达或内网穿透）；

家长在 QQ 中搜索并添加机器人，主动发送第一条消息（建立会话授权）；

服务端使用官方消息发送 API 推送日报；注意平台配额：主动推送条数与能力受平台策略约束；

预案：若定时推送不可用，降级为家长发“日报”指令主动拉取；邮件通道作为二线预案（代码位预留）。

### 5.4.1　日报消息模板

【数学学习日报】8月7日

今日完成 10 题 · 正确率 80%

错题 2 道：函数单调性、指数运算

学习时长 45 分钟 · 连续打卡 3 天

明日建议：先重做错题本中的 2 道题，再完成推荐练习。

# 六、学生端模块设计

## 6.1　页面地图

表8　页面与路由

| 页面 | 路由 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 年级选择 | /onboarding | 首次启动，选择高一/高二/高三 |
| 诊断页 | /diagnosis | 15 题顺序作答，含自评题 |
| 报告页 | /report | 四因子雷达图、薄弱点、归因清单 |
| 练习页 | /practice | 按推荐出题，计时与即时解析 |
| 错题本 | /errorbook | 状态列表、重做、周清入口 |
| 设置页 | /settings | 绑定码、推送时间、日报开关、解绑 |

## 6.2　诊断模块

诊断题配比固定为 K6 / T5 / S2 / P2。K 组按当前年级章节抽基础题；T 组抽带思维方法标签的中档题；S 组为“步骤完整性”自评题；P 组为限时完成题与心态自评。提交后调用 DiagnosticEngine 规则实现计算四因子得分。

表9　诊断题配比

| 因子 | 题数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 知识 K | 6 | 按年级章节抽基础题，测概念与公式 |
| 思维 T | 5 | 带思维方法标签的中档题，测迁移 |
| 规范 S | 2 | 自评：解答题步骤是否完整 |
| 临场 P | 2 | 限时题＋心态自评 |

## 6.3　练习模块（推荐规则）

选题：按薄弱知识点正确率升序取前 3 个知识点，各知识点内按难度比例出题；

难度比例：基础 60%（难度 1–2）、中档 30%（难度 3）、压轴 10%（难度 4–5）；

单次练习 10 题；限时：选择题 2 分钟、填空题 3 分钟、解答题 10 分钟；

提交后即时显示答案、解析与采分点；错误题自动写入错题本。

## 6.4　错题模块（状态机）

表10　错题状态流转

| 状态 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 待重做 | 练习答错自动收录 | 显示错题与解析 |
| 已重做 | 重做回答正确 | 进入观察期（7 天后复测） |
| 已掌握 | 观察期复测正确 | 移出每日推荐，保留档案 |
| 待重做（升级） | 重做或复测再错 | redo_count+1，重新推荐同类题 |

## 6.5　报告模块与设置模块

报告：四因子雷达图（fl_chart）、薄弱知识点列表、近 7 天正确率趋势；

设置：展示绑定码（生成后 24 小时有效）、推送时间（默认 21:30）、日报开关、解绑按钮；

绑定状态轮询：设置页每 30 秒查询 /api/v1/status，家长完成 QQ 绑定后自动显示“已绑定”。

# 七、核心流程

## 7.1　首次使用流程

启动 App → 选择年级 → 进入诊断页；

完成 15 题诊断（含自评）→ 生成四因子得分与薄弱点；

展示报告页 → 自动跳转练习页，按薄弱点出 10 题；

设置页生成绑定码，家长在 QQ 发送“绑定 绑定码”完成关联。

## 7.2　每日使用流程

学生完成推荐练习与错题重做（可离线）；

App 在本地生成日报摘要并写入 digest_queue；

有网时自动上送 /api/v1/daily-digest；

服务端 21:30 定时推送日报给家长 QQ；推送失败自动重试 3 次，仍失败次日合并提醒。

# 八、架构演进与持续更新

本章为长期持续更新确立的架构机制：任何一次“改内容”或“改功能”都按本章流程发布，不破坏既有数据与接口，保证项目可持续演进。

## 8.1　版本管理规范

表11　三套版本号对照

| 对象 | 版本号示例 | 更新时机 |
| --- | --- | --- |
| App（学生端） | v1.0.1 | 代码或内容随包发布时递增（semver） |
| 内容包 content/ | content 12 | 题库/章节树/解析变更时递增 |
| 服务端 API | /api/v1 | 破坏性变更时升 v2 |

每版发布前更新 CHANGELOG（新增/修复/内容变更三栏）与版本号；

升级必须“同签名覆盖安装”APK，禁止卸载重装，防止本地学习数据丢失。

## 8.2　内容与代码分离（双轨核心）

content/ 目录独立存放 chapters.json、questions.json、content_index.json（含 content_version）；

内容更新只动 content/ 与版本号，不改业务代码；构建时由 ContentProvider 统一加载；

发布前运行内容一致性校验脚本：编码有效、题目 id 唯一、答案合法、无悬空知识点。

## 8.3　数据迁移机制

SQLite schema_version 与 migrations/ 脚本目录配套，App 启动时自动按序迁移并保留数据；

每次结构变更必须新增迁移脚本并升 schema_version，禁止直接改旧脚本。

## 8.4　API 版本化与兼容

所有接口使用 /api/v1/ 前缀；

新增字段向后兼容（旧客户端可忽略）；破坏性变更升 v2，并保留 v1 过渡期。

## 8.5　配置化

config.json（学生端与服务端各一份，服务端可远程覆盖）

{

"diagnosis": {"total": 15, "k": 6, "t": 5, "s": 2, "p": 2, "weak_threshold": 0.6},

"practice": {"size": 10, "easy": 0.6, "medium": 0.3, "hard": 0.1},

"push_time": "21:30",

"content_version": 12

}

## 8.6　发布与部署流程

改内容/改代码 → 更新版本号与 CHANGELOG → 跑测试基线

→ flutter build apk（App 发布）      → 数据线覆盖安装到 Android 手机

→ 服务端升级（备份 SQLite → 拉取代码 → 重启服务）

失败回滚：保留上一版 APK 与服务端目录，直接切换回上一版。

服务端升级脚本 server/deploy.sh：备份 data/ 数据库 → git pull → 重启 uvicorn；

家用电脑开机自启服务；内网穿透（cpolar/花生壳）保证 QQ Webhook 公网可达。

## 8.7　测试基线（发布前检查清单）

内容校验脚本通过（章节树/题库一致性）；

规则引擎单元测试通过（诊断/推荐/错题状态机）；

API 回归测试通过（绑定/摘要/状态）；

任一失败则不发版，修复后重跑。

## 8.8　架构形态：DDD 有界上下文＋模块化单体

架构声明　本项目采用 DDD 领域驱动设计组织代码，但保持模块化单体（单进程部署），现阶段不拆微服务。

表12　有界上下文划分

| 域 | 职责 | 主要模块与数据表 | 未来切分顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习域 | 诊断、练习、错题、报告（后续目标/测评） | features/diagnosis、practice、errorbook、report；diagnosis、answer_record、error_book | 第三切分 |
| 内容域 | 题库、章节树、内容版本 | content/、ContentProvider；question | 第二切分 |
| 通知域 | 绑定、日报、推送 | server/ 通知服务、settings；binding、digest_log、push_log | 第一切分 |
| 共享支撑 | 配置、版本、DB 迁移 | core/、app_config | 不切分 |

模块化单体收益：单进程部署简单、升级快，适配家用电脑；微服务在当前单用户规模下只会增加运维成本；

未来演进：若扩展为多学生/多机构，按“通知域→内容域→学习域”顺序以绞杀者模式拆分独立服务，域边界与 /api/v1 版本化接口已就绪；

各域通过防腐层接口（扩展点）交互，拆分时无需改动领域模型。

# 九、开发步骤（一步一步执行）

后续开发严格按以下 7 个阶段推进。每个阶段有明确验收点，通过后再进入下一阶段。阶段 0 需要你本人完成（安装与账号注册），其余阶段由我们协作完成。

表13　开发阶段总览

| 阶段 | 主要内容 | 验收点 | 状态 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段0 环境准备 | Flutter/Python 环境、QQ 开放平台机器人 | flutter doctor 通过；机器人创建成功 | ✅ 已完成 | 0.5–1 天 |
| 阶段1 工程骨架 | Flutter 工程、目录、路由、主题 | App 可启动并跳转所有页面 | ✅ 已完成 | 1 天 |
| 阶段2 数据层 | 章节树/题库 JSON、SQLite 建表 | 题库导入成功，表可读写 | ✅ 已完成 | 1 天 |
| 阶段3 诊断报告 | 诊断页、评分引擎、报告页 | 完成一次诊断并看到雷达图 | ○ 待开发 | 1–2 天 |
| 阶段4 练习错题 | 练习页、计时、错题状态机 | 答错自动入错题本并可重做 | ○ 待开发 | 2 天 |
| 阶段5 通知服务 | FastAPI、绑定、摘要、QQ 推送 | 家长 QQ 收到测试日报 | ○ 待开发 | 2 天 |
| 阶段6 联调部署 | 摘要上送、定时推送、部署 | 全流程端到端跑通 | ○ 待开发 | 1 天 |

## 9.1　阶段 0：环境准备（需你本人完成）

安装 Flutter SDK（Windows 版），运行 flutter doctor 确认无阻塞项；

准备 Android 测试手机，开启开发者模式与 USB 调试；

安装 Python 3.10+（开发机已有可复用）；

在 QQ 开放平台注册账号、创建官方机器人，记录 AppID/AppSecret/Token；

准备部署环境：家用电脑（常开）或轻量云服务器，并确认可配置公网回调（或用内网穿透）。

状态：✅ 已完成（2026-08-08 验收通过）。实际环境记录：

Flutter 3.44.9 stable（D:\flutter）＋Dart 3.12.2；

Android SDK（D:\Android）：cmdline-tools 13114758、platform-tools 37.0.1、platform android-36、build-tools 36.0.0；Java 21 LTS；全部许可证已接受；

测试手机：iQOO Z5x（V2131A，Android 12，arm64），adb 与 flutter devices 均正常识别；

QQ 官方机器人已注册（AppID/AppSecret/Token 由使用者本地保管，勿外传）；

待办：内网穿透（cpolar/花生壳）注册，阶段 5 需要。

## 9.2　阶段 1–2：骨架与数据层

flutter create math_up_app --org com.example --platforms android   # iOS 后续适配

cd math_up_app

flutter pub add flutter_math_fork fl_chart sqflite path path_provider http

按 3.5 目录结构建好 lib/ 与 features/；

编写 chapters.json 与 questions.json（初始建议覆盖必修第一册核心知识点，每知识点 3–5 题，共 50–100 题）；

实现 database.dart 建表（表5）与题库导入。

状态：✅ 已完成（2026-08-08，调试 APK 已在 iQOO Z5x 安装运行，6 个占位页跳转验收通过）。实际记录：

依赖：flutter_math_fork、fl_chart、sqflite、path、path_provider、http、intl（0.20.2，与 flutter_localizations 兼容）；

Android 网络配置：Gradle 腾讯镜像、Maven 阿里云/腾讯镜像、Flutter Maven 中国镜像（storage.flutter-io.cn/download.flutter.io）；

特殊处理：中文路径检查覆盖（android.overridePathCheck=true）、NDK r28c 手动安装（28.2.13676358）、CMake 3.22.1 自动安装；

调试版 APK 约 150MB（含 3 种 ABI）；发布版 arm64 单架构预计 30–40MB。

阶段 2 状态：✅ 已完成（2026-08-08，内容校验与自动化测试通过；真机覆盖安装需连接 iQOO Z5x 后补做验收）。实际记录：

章节树 chapters.json：五册 18 章（A1-1…B3-8），必修第一册细化到 24 节（人教 A 版 2020 目录），书节点带年级标记（高一/高二/高三）；

题库 questions.json：内容题 73 道（必修第一册每节 3–5 题）＋诊断自评模板 4 道（DIAG-S×2、DIAG-P×2）；难度分布 基础 63% / 中档 27% / 压轴 10%，每章至少 1 道难度 4–5 题；字段含 type/difficulty/thinking_method/lose_type 等，公式用 $...$ LaTeX 片段；

SQLite 数据层：migrations/001_init.sql 建六表（question/diagnosis/answer_record/error_book/app_config/digest_queue）＋索引与 CHECK 约束；migrate.dart 用 PRAGMA user_version 按序迁移；database.dart 打开 math_up.db 并写入默认配置（schema_version=1、push_time=21:30、daily_enabled=true）；

领域与基础设施：Question 实体、QuestionRepository 接口与 SQLite 实现、QuestionImporter（按 content_version 幂等导入，仅覆盖 question 表）、DbInitController；

首页新增题库初始化状态卡片（初始化中/成功/失败可重试）；

scripts/validate_content.py 内容一致性校验通过；flutter test 6 项全部通过（迁移、导入、幂等、脏数据回滚、仓储查询、六表读写）；dart analyze 无问题；

说明：sqflite_common_ffi 仅作 dev 依赖用于宿主测试，通过 pubspec hooks user_defines 让 sqlite3 使用系统库，避免构建时从 GitHub 下载预编译产物。

## 9.3　阶段 3–4：核心功能

实现 DiagnosticEngine（规则评分）与报告页（fl_chart 雷达图）；

实现 Recommender（薄弱点＋难度比例）与练习页（计时、即时解析）；

实现错题状态机与周清入口；

验收：完成诊断→报告→练习→错题全流程，纯本地可用。

## 9.4　阶段 5–6：通知服务与联调

pip install fastapi uvicorn apscheduler pydantic requests

# 实现 main.py / schemas.py / api/* / application/* / domain/* / infrastructure/channels/qq_bot.py

uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

实现绑定、摘要、状态接口与 QQ Webhook；

实现 APScheduler 每日 21:30 定时推送与失败重试；

联调：学生端配置 Base URL → 生成绑定码 → 家长 QQ 绑定 → 当日摘要上送 → 家长收到日报；

部署：家用电脑开机自启或轻量云 systemd/docker 部署。

## 9.5　发布与升级流程（持续更新）

修改内容（content/）或代码后，先更新版本号与 CHANGELOG；

运行测试基线（内容校验＋单元测试＋API 回归），全部通过；

构建并覆盖安装：flutter build apk --release → 数据线连接 Android 手机 → 覆盖安装（禁止卸载）；

服务端升级：备份 SQLite → 拉取代码 → 运行迁移脚本 → 重启服务；

回滚：保留上一版 APK 与服务端目录，出问题时切换回上一版。

# 十、测试计划

表14　测试用例计划

| 级别 | 用例 | 预期结果 | 执行阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元 | 诊断评分（含边界：全对/全错/薄弱点判定） | 四因子得分与薄弱点符合规则 | 阶段3 |
| 单元 | 推荐选题规则（难度比例、知识点排序） | 10 题按规则选出 | 阶段4 |
| 单元 | 错题状态流转（错→重做→观察→掌握） | 状态机正确迁移 | 阶段4 |
| 单元 | 摘要生成与离线补传 | 队列缓存并自动上送 | 阶段5 |
| 集成 | 绑定（正确/错误码/重复绑定/解绑） | 状态与错误码正确 | 阶段5 |
| 集成 | QQ 定时推送与失败重试 | 家长收到日报；失败重试 3 次 | 阶段5 |
| 端到端 | 首次诊断→练习→错题→家长收日报 | 全链路跑通 | 阶段6 |

# 十一、迭代路线图

更新节奏分两条轨道：内容小版本（题库、章节、解析变更）可随时随 App 包发布；功能按大版本 V1.1–V1.4 演进，每版发布前更新 CHANGELOG 并跑测试基线。

表15　后续版本规划

| 版本 | 新增内容 | 对应扩展点 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 | SMART 目标、每周任务包、连续打卡激励 | Recommender、SyncService |
| V1.2 | 章节测/周测/限时模考（II 卷结构）、失分矩阵 | DiagnosticEngine（P 因子增强） |
| V1.3 | AI 讲解（拆步/类比/图示/反例）、变式生成＋人工审核 | QuestionRepository、AIProvider 新增 |
| V1.4 | 云同步/账号、教师端预留、日报历史页 | SyncService、TeacherApi |

# 十二、风险与预案

表16　主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| QQ 平台收敛主动推送 | 定时日报不可用 | 家长发“日报”指令主动拉取；邮件通道预案 |
| 部署设备断电/离线 | 日报无法按时推送 | 轻量云部署或开机自启；失败次日合并提醒 |
| 题库质量不足 | 诊断与推荐失真 | 按章节树逐步补充，教师人工审核后发布 |
| 未成年人数据合规 | 隐私风险 | 只上送摘要、本地存储、绑定可解绑 |
| 公式渲染兼容 | 题干显示异常 | flutter_math_fork 统一公式语法，提前适配测试 |
| 升级破坏本地数据 | 学习记录丢失 | 强制覆盖安装＋schema 迁移脚本测试 |

# 附录A　开发协作约定

每完成一个阶段，把验收结果反馈给我，再进入下一阶段；

代码存放于本工作区（或按阶段 1 创建的 math_up_app 子目录），关键决策记录在本文档对应章节；

遇到与本文档冲突的实际约束，先记录差异再调整，保持架构扩展点不变；

每次发布前运行测试基线（内容校验＋单元测试），并更新 CHANGELOG。

# 附录B　参考依据

《高中数学教学能力体系分析报告》（本工作区）；

人教 A 版普通高中教科书·数学（2020 年 5 月第一版）目录；

QQ 开放平台官方机器人文档（以注册时最新说明为准）；

《普通高中数学课程标准》与四川新高考 II 卷考情。